打造绿色发展新名片——酒泉市能源经济运行稳中向好

“首航节能的太阳能光热产业链不仅覆盖聚光场、吸热器系统、储热系统、换热系统、控制系统的研发、设计和生产制造，而且覆盖了光热发电项目EPC和电站开发，是太阳能光热行业中推行产业链纵向一体化战略的项目。”首航节能副董事长黄文博说。

敦煌首航节能100MW光热电站，由首航节能投资建设，是我国首批光热示范电站之一，总投资30亿元。

近年来，酒泉市抢抓机遇，加快建设风电、太阳能发电项目，统筹推进调峰电源、输出电网、装备制造、电能消纳和储能研发等配套产业，新能源基地建设取得明显成效，新能源产业成为酒泉市绿色发展的新名片。

今年1月至9月，酒泉市能源经济运行呈现稳中向好态势，能源消费持续增长，能源结构不断优化。组织开展了新能源网源协调优化研究工作，着力推动电源、电网和消纳协调有序发展，提高新能源发展的质量和效益。组织召开了酒泉新能源基地高质量发展论坛，邀请全国行业顶尖院士专家对酒泉新能源基地未来发展“把脉问诊”，完成了《酒泉网源协调优化发展方案》专家评审。

在推进调峰火电、光热发电项目建设上，酒泉市做好常乐调峰火电一期2×100万千瓦工程建设跟踪保障服务工作，协调解决工程建设中的困难和问题。项目于3月20日复工建设，至9月底累计完成投资14.73亿元。全市首批8个光热发电示范项目中，敦煌首航、阿克塞甘肃光热、玉门鑫能等6个项目已全面开工建设。5.4万千瓦的风电平价上网示范项目前期工作有序推进。在330千伏及以下电网工程建设推进上，酒泉市330千伏金泉输变电工程开工建设，玉门东镇至老市区110千伏输电线路工程线路铁塔基础开挖与浇筑工程已完成，肃州区茅庵河110千伏输变电工程完成核准，敦格铁路电气化二期供电工程、阿克塞县甘肃光热110千伏送出工程正加紧建设。

在争取启动建设酒湖直流配套外送风光电项目上，目前已研究制定了酒泉风电基地二期二批部分项目启动方案，正在衔接落实具体送电事宜，在落实消纳市场的基础上，力争开工建设。积极协调解决2016年以来建成的光伏项目并网问题，2016年6月底集中临时并网的7个光伏发电项目共21.5万千瓦，已于今年5月1日正式并网发电；2017年6月底集中临时并网的金塔粤水电等25个光伏发电项目共41.5万千瓦，已于今年7月1日先行参与酒湖直流外送电交易，根据消纳条件落实情况适时参与省内电力平衡，正式调度发电。至9月底，酒湖工程外送电量达131.3亿千瓦时，预计全年外送电量可达200亿千瓦时以上。其中，新能源电量达80亿千瓦时以上。积极推进河西750千伏第三加强通道建设，计划于2019年底建成投运，建成后可将河西750千伏电网西向东输电能力由560万千瓦提高至800万千瓦，东向西输电能力由180万千瓦提高至600万千瓦，为酒湖直流持续平稳送电、消除新能源外送瓶颈提供重要支撑。

在做好供热、交通等领域的电能替代上，瓜州清洁取暖示范项目于2018年2月正式并网运行，供热面积达100万平方米，年消纳电量1.4亿千瓦时；金塔县清洁取暖工程全力推进，安装2台20兆瓦高压电极锅炉，供热面积达40万平方米，年消纳电量0.72亿千瓦时。至目前，全市实现清洁供热面积1197.74万平方米，占全市供热总面积的37.5%。以公共服务领域先行示范为突破口，着力建成低碳、快捷、舒适的绿色交通系统，2018年，酒泉市新增电动汽车300辆以上。敦煌高比例新能源示范城市创建工作有序开展，已改造替换128座燃煤锅炉，推广应用纯电动汽车260辆，配套建成拥有266个直流充电终端设备的充电中心1个，城市公交全部采用新能源汽车。全市用电需求保持快速增长态势，今年1月至9月用电量达49.8亿千瓦时，同比增长17.9%。陈思侠

酒泉日报2018-11-29