2020年至2022年沈阳城区绿化行动方案发布

3月26日，记者从市政府新闻办举行的新闻发布会上获悉，为改善城市生态环境，沈阳将积极推进增绿、补绿、复绿工程，计划通过从2020年至2022年的三年时间，按照“三环、三带、四楔”中心城区绿地系统总体布局，新增绿地面积8.02平方公里，新建公园11座，新建绿地38块。

围绕“三环、三带、四楔”展开

“三环”：由三环路沿线绿带，浑北环城水系，浑南环城水系组成的环状生态空间，主要承担主副城结构性隔离、生态防护及景观游憩等功能。

“三带”：由浑河、蒲河、北沙河三条河流构成的带状生态空间，主要承担滨水景观、居民游憩、水源涵养等功能。

“四楔”：由每个宽度约5公里，楔入城市内部的东北部、东南部低山丘陵型生态绿楔，以及西南部、西北部农田水域型生态绿楔组成，主要承担隔离主副城，衔接内外环境等功能。

围绕这一布局，沈阳将在未来三年积极推进增绿、补绿、复绿工程，提高绿化质量，提升绿化水平。

新增绿地面积8.02平方公里

其中：新建公园11座，增加绿地面积0.78平方公里

新建绿地38块，增加绿地面积1.46平方公里

新建临时绿地45块，增加绿地面积3.77平方公里

落实建设项目附属绿地84块，增加绿地面积2.01平方公里

新建11座公园、38块绿地

公园

未来三年沈阳将新建11座公园，增加绿地面积0.78平方公里

2020年完成浑南朗明街公园等7座公园建设，增加绿地面积0.63平方公里

2022年完成沈河智乐公园、于洪区丽江公园和赤山公园等4座公园建设，增加绿地面积0.15平方公里

绿地

三年计划新建38块绿地，增加绿地面积1.46平方公里

2020年完成27块绿地建设

2021年完成11块绿地建设

未来三年

还有这些绿化行动

1.沈阳还将落实84处商住建设项目附属绿地，增加绿地面积2.01平方公里。

2.建设45块临时绿地，对1年内无出让计划的土储、棚改地块开展临时绿化建设，实施土储地块临时绿化23块、棚改地块临时绿化22块，增加绿地面积3.77平方公里。

3.实施22处城市立体绿化项目，对城市重要界面的挡土墙、护坡、大面积墙体和桥体进行垂直绿化。

4.开展全民植树45万株，鼓励企事业单位、社区和市民参与树木、绿地认建、认植、认养活动。

5.实施城市出口路、桥区周边等裸露地面绿化覆盖工程，2020年完成裸露地面覆盖0.24平方公里。

6.开展浑北环城水系(新开河、南运河、卫工明渠)、浑南环城水系(白塔堡河、沈抚运河、浑南总干)、三环高速路沿线景观提升。

7.开展“三带”绿化补植，开展浑河、蒲河沿线景观提升。

8.开展公路绿化补植，对26条国、省干线和四环路沿线进行绿化补植。

沈阳日报、沈报全媒体记者于海

北陵公园补绿300条街路补植

未来三年，沈阳将陆续对北陵公园等48座公园进行绿化补植及设施改造，完善公园的游憩、观赏、生态、避险、文化及健身活动等多种功能。

补植及

改造计划

2020年15座公园

2021年18座公园

2022年15座公园

栽植树木1.2万株

对万柳塘路等300条街路缺株行道树进行全线补植，对长势差、形象差的树木进行更换，对40条街路绿篱进行补植更新，栽植树木1万株。

对青年大街沿线等144块绿地(含大辛垃圾处理场、老虎冲垃圾处理场)进行树木补植，栽植树木3万株。

开展满堂河、辉山明渠、张官河、杨官河等19条河流沿线景观提升工程，栽植树木3万株。

今年计划

随着三年行动计划推出，沈阳今年绿化的一系列工作也将全面展开。

7计划建设浑南朗明街公园等7座公园

28计划建设新建绿地28块

15实施公园绿化提升改造15座

300将对300条街路行道树木进行补植

144绿地景观提升144块

19河流沿线绿化提升19条

4月份起计划植树20万株

“一树一码”您也可以认养

4月份起，沈阳围绕庭院居住区等贴近百姓身边的绿化重点区域开展全民植树活动，计划植树20万株。

值得一提的是，为确保栽植树木成活率和效果，沈阳这次将采用实名制认植认养。目前，市城管执法局已搭建了“一树一码”信息管理平台，市民可通过自愿报名参加树木认植认养活动。

此后，绿化部门将指导认植认养人或单位完成新植树木的养护，定期巡视、浇水、施肥、修剪等工作。同时，对不能按要求完成认植认养的，取消认植认养资格。

沈阳网2020-3-27