# 螺洲四支河实现污水不入河

记者昨日从市城乡建总获悉，作为2021年度省重点项目，螺洲四支河综合整治工程计划在6月底实现通水。目前，全河道已实现污水不入河，本月，河道全线将“由暗变明”，结合拆迁交地情况，力争9月底全面完工，为螺洲片区再添新景致。

据介绍，螺洲四支河西接螺洲一支河，流经螺洲镇吴厝村、店前村、洲尾村，东连螺洲河主河道，全长约1.2公里。按市委、市政府坚持生态理念、注重水岸同治的要求，螺洲四支河延续我市拆违、种树、修路、建景的治河策略，全面展开综合提升。沿河截污、内河清淤、生态修复全域推进，同时还进行暗涵“开盖”，还河于民。

福州新闻网2021-3-3