荆州交通项目新进展 2019年将形成立体联运体系

奔！走！相！告！

荆州交通又有新进展！

一大波项目进度更新

快看看你最关心的那个工程

进展如何啦

2019年，将形成

“公铁水空管”高效联运的立体交通体系

5月23日下午，荆州召开现代物流(临铁临空临港)产业发展规划座谈会。会议指出——

预计2019年

蒙华铁路、荆州机场、石首长江公路大桥

等重大交通设施将陆续建成运营

荆州将形成“公铁水空管”高效联运的立体交通体系

乌林至赤壁长江公路大桥迎来重要节点工程——

目前，乌林至赤壁长江公路大桥工程进入到主塔钢围堰施工重要节点，为即将来临的汛期顺利施工创造有利条件。

这个围堰下放成功以后将作业区里的施工项目与长江有效隔离开来，整个作业区里的施工项目将不受长江水位上涨的影响。

乌林至赤壁长江公路大桥是是湖北省“六纵五横一环”公路运输网络的重要组成部分。桥梁连接北岸的洪湖市乌林镇和南岸的赤壁市赤壁镇。

大桥建成后

可成为武汉城市圈环线高速公路

及随岳、沪渝、汉洪监、京港澳、杭瑞等

高速公路的重要节点

使洪湖交通与全国交通网无缝对接

总投资逾44亿

荆州的这个全国最大蓄洪工程进度过半

万里长江险在荆江，荆州洪湖分蓄洪区工程肩负着治理长江、确保武汉市和荆江大堤防洪安全的使命。

5月22日至29日，水利部重大水利工程专项稽察组对洪湖东分块蓄洪工程进行专项稽察。作为全国容积最大、投资最多、战线最长的蓄洪防洪工程，该工程已累计完成计划投资26.02亿元，工程形象进度55%。

首期上马的洪湖东分块蓄洪工程，2014年被国务院确立为172项国家重大水利工程之一，将在洪湖市东部筑起总长167公里的围堤，包括腰口隔堤、洪湖长江干堤、洪湖主隔堤及东荆河堤组成，形成面积877平方公里，容积61亿立方米的分蓄洪区。

该工程包括新建腰口隔堤、腰口泵站，套口进洪闸、高潭口二站，整险加固东荆河堤、洪湖主隔堤和水系恢复工程等，总投资44.43亿元，于2016年11月动工兴建，总工期48个月。主要控制性工程——25.57公里的腰口隔堤工程有望今年下半年动工实施。腰口泵站总投资2.11亿元，建成后将缓解洪湖市防洪紧张局面，解决长年以来的内涝问题。

荆州全力推进

首条快速路复兴大道建设

市民期盼的复兴大道目前进展如何？昨日记者来到荆州区，该大道部分标段已开始进场施工，工人们在施工现场忙碌，工地热气腾腾，施工繁忙紧张。

复兴大道，也就是城北快速路项目，是荆州首个财政部PPP示范项目，也是全市投资金额最大的市政基础设施建设项目。这条路是继北京路、江津路、荆沙大道之后，中心城区第4条东西向主要通道，更是荆州市首条快速路，也是铁路、公路、机场、港口之间的主要转换通道。该路位于中心城区北部，西起引江济汉渠，东接位于沙市区岑河镇的荆州新机场，全长约24公里；沿线串连起了华中农高区、荆州区、纪南文旅区、沙北片区、荆州开发区。

复兴大道的开工建设，标志着荆州城区交通格局的大变革。目前，一标段是卓尔城至得胜街以西，已开工；二标段位于得胜街以东至新荆州中学，已封闭部分道路，准备近期施工；三标段在新荆州中学以东至纪南文旅，已部分进入封闭施工。一、二、三标段预计完工时间分别为：2020年2月、 2019年9月、2019年9月。

你的生活会被哪个大项目改变？

荆州要闻网2018-5-29