内江交通建设扶贫：打通88个贫困村“致富命脉”

脱贫攻坚是“头等大事”。为把中央、省委省政府和市委市政府坚决打好精准脱贫攻坚战的要求落到实处，确保实现全市88个贫困村退出、25349名贫困人口脱贫的年度目标任务，今年初，我市编制印发了《22个扶贫专项2018年实施方案》。

目前，全市各级各有关部门正按照方案要求，发扬“用心、认真、尽责，敢挺、苦干、实拼”的精神，推动方案落地见效。本报从今日起开设专栏，聚焦方案推进情况，展现脱贫攻坚阶段性成果，营造合力打赢脱贫攻坚战的良好舆论氛围。敬请关注。

交通出行与人民生活质量紧密相连，历来备受市民关注。近日，记者走访了解到，作为内江市22个扶贫专项之一，2018年交通建设扶贫专项正在快速推进中。截至目前，全市新改建农村公路共计108.2公里，已完成目标任务的74%。

今年，我市将实现88个计划退出贫困村通村硬化路全覆盖，县乡道通行能力进一步提高，为25349人带去交通便利。

■现场扫描：

农村公路改善提升明显

“以前交通不便，一旦下雨，连使用‘鸡公车’运输都不行，更别说其他交通工具了，卖猪都只能靠人抬，从我家到大马路有2公里多，种植养殖的运输成本都很高。今年终于开始修路了，大家高兴得不得了。”在东兴区平坦镇晒鱼村6组，51岁的脱贫户王学良站在路边，看着已经完成的路基，期待着不久后将建成的水泥路。

晒鱼村是东兴区典型的丘陵地区“插花式”贫困村，全村辖9个村民小组，共计462户1731人，其中建档立卡贫困户79户254人。村里有一条2010年竣工的通村公路。因全村经济发展落后，村民增收难，虽有继续修路的愿望，却苦于无钱集资，2015年以前，晒鱼村没有一条通组水泥公路，不仅村民出行、孩子上学不方便，村里的经济发展也受到制约。

近年来，在各级党委政府和帮扶部门的支持下，村内公路设施开始逐渐完善。“现在，惠及我们4、5、6、9组共800余人的通材（注：路名）水泥路改建工程已经开工，这条路将连接起周边的白家村和寨花村，打通村内闭塞的交通。”村支书王文昌告诉记者，通材路自今年1月动工以来，村民们十分支持，尤其王学良颇为突出。“他2014年脱贫后，就主动争取成为了我们村的网格员，修路过程中，他每天都会在施工现场守上几个小时，以便遇上问题可及时解决。”

“因为我想路尽快修好，不再受交通不便的苦。”王学良说，目前，通材路已完成路基。“以后，我们村的交通会大大改善，相信村里的经济也会越来越好。”

据了解，晒鱼村计划于2018年底退出贫困村。目前，全村正在继续完善通组公路网，并引进泡菜厂、养猪场，规模种植青花椒，拓宽增收致富渠道。

除了村级公路，2018年，我市还着力于县乡道改善提升，从全市农村贫困地区经济社会发展和人民群众出行需要的实际出发，坚持交通建设与城镇化发展要求相协调，与特色产业发展及农村物流相结合。

东兴区杨永路（永福段），因原来的沥青路破损严重，沿线村民出行困难。该路段是永福镇鲤鱼塘村村民到永福场镇的必经之路，村民深感交通不便。

“村里前两年修新房的人较少，因为交通基础差，建材都拖不进来。现在路修起了，相信返乡的人会逐渐多起来。”鲤鱼塘村村支书刘清林告诉记者，2013年，7组村民蒋尔青返乡创业，在村内发展养殖业，但因交通不便，饲料等无法运进来，创业以失败告终。2015年，蒋尔青再次返乡发展养殖业，却因杨永路愈发破烂无法通行再次失败。“下雨时，摩托车都无法通行，从村上到永福镇，2.7公里的路程，出30元别人都不一定愿意跑一趟。”

在沿线居民的期盼下，起于永福镇场镇、途经鲤鱼塘村的杨永路于今年动工，目前主体已经完工，即将实现通车。

杨永路的建成，将使永福镇、杨家镇两地居民的出行状况得到极大改善。“6月初，路快要完工时，就有业主来和我谈，想要流转100亩田养龙虾。”刘清林说，交通的便利，给村内的经济发展带来了看得见的变化。

与晒鱼村、鲤鱼塘村一样，受着交通不便苦楚的还有威双路（铁马桥至复立场段）沿线的居民们。

在威远县小河镇新古村，11组村民陈永德近来颇为欢喜，因为威双路（铁马桥至复立场段）建设正逐步推进，部分路段已经铺筑水稳基层，将于明年建成。

陈永德是新古村的养殖大户，养猪数百头，但因公路破烂，交通不便，大幅增加了运输成本，养猪效益较低。因此，修路成了他的一个“执念”。“今年正月初八，我打电话请人帮我把猪运到威远，一听我报地址，都没有人愿意来。”对于陈永德来说，这条路便是他的“致富命脉”。

威双路（铁马桥至复立场段）原是2003年建成的硬化水泥路面，但因公路沿线煤矿、企业众多，重型汽车长年通行碾压，导致公路破损严重。

去年9月，起于铁马桥，经小河镇、响水村，止于复立场与荣县交界处的威双路路面改造（三期）工程正式开工，全长18.1公里，路面宽度6.5至12米，项目建设总投资6501万元，计划2019年3月建成通车。其中铁马桥至响水村办段9.4公里，计划今年11月完工。

截至目前，威双路（铁马桥至复立场段）已完成18.1公里路基调形，铺筑水稳基层16公里，铺筑沥青混凝土下面层13公里，完成建安投资2300万元。

■项目解读：

今年投资1.4亿元，新改建农村公路146.7公里

今年以来，我市从农村贫困地区经济社会发展和人民群众出行需要的实际出发，着眼于贫困村发展短板，全力推进农村公路建设，以县乡道改善提升为重点，以村级公路为突破点，加快推进建制村联网路和村内通组路建设，构建内通外联的现代交通运输体系，打破制约我市贫困村发展的交通瓶颈，精准解决贫困村行路难的突出问题，为年度脱贫攻坚提供保障。

2018年，交通建设扶贫专项计划新改建农村公路146.7公里，计划完成投资14215万元。其中，建设县乡道37.8公里，计划投资6126万元；建设村级公路108.9公里，计划投资8089万元。

6月25日，记者从市交通运输局了解到，截至目前，全市新改建农村公路共计108.2公里，已完成目标任务的74%。其中，建设县乡道27.6公里，完成目标任务的73%；建设村级公路80.6公里，完成目标任务的74%；投入资金10430.5万元，达到目标任务的74.2%。到今年底，我市将实现2018年88个计划退出贫困村通硬化路，贫困村路网结构进一步完善，通行服务水平显著提高，有力促进贫困村经济社会发展。

记者 许秀莲

内江日报2018-6-26