2021年一季度密云区住建委无障碍环境建设工作总结

按照《无障碍环境建设专班工作方案》工作要求，区住建委专班各成员科室明确工作职责，抓好责任落实，积极做好无障碍环境建设工作，现将工作开展情况总结如下：

一、综合执法情况

牵头科室每月按时做好无障碍环境建设综合执法情况信息报送工作，一季度区住建委共开展无障碍环境建设执法检查15次,出动检查人员30人次。具体检查情况如下：

1.检查物业服务企业12次，未发现占用、损坏无障碍设施问题。

2.对涉及无障碍设施的新建公建项目（花园饭店）和住宅项目(碧桂园朗辉)进行完工抽查3次，未发现问题。

二、无障碍设施改造情况

区住建委无障碍设施改造工作属于老旧小区综合整治工作中的一小部分，本年度无障碍设施改造工作已全部完成，下一步改造计划已报区残联无障碍专班，实际改造数量需在进场摸底后确定，所有数据均以实际发生为准。具体工作计划如下:

2021年度计划对檀城东区7、11、12、14、17、19号楼，宾阳西里17-19、22-25号楼，东源路5、29号楼，宾阳里北区7甲、10甲、22甲、22乙、22丙、22丁、环新18号楼，宾阳里南区42、43、45、46号楼，果园西里北区1甲、2甲、1-3号楼，博士庄园9-13、15-23、25号楼及永安北区1、2号楼，共涉及8个住宅小区、47栋楼、199个单元的单元门口加装楼梯扶手。

以上点位计划于2021年3月全部上账。

北京市密云区住房城乡建设委2021-03-25