怀化市溆浦县交通运输局2023年上半年工作总结及工作计划

一、上半年工作总结

1.项目建设。一是重点项目。桥思公路施工许可已办理；一期征地拆迁已完成并全线开工，累计完成投资2亿元；完成进度33%；溆浦大桥现在上部结构挂篮施工，完成总体进度65%，完成投资2800万元；大江口大桥现在上部结构挂篮施工，完成总体进度70%，完成投资6000万元。二是2023年农村公路建设。X068水东至淘金坪、X032塘湾至水东、X030芦冲沅至黄溪口等3个农村公路建设项目都已完成施工图设计，并于4月20日组织完成评审，基本完成设计工作。三是干线公路前期工作完成情况。S320县城至舒溶溪已完成省厅行业意见，S320三江至油洋、油洋至桥江省厅规划办完成行业意见初稿，正在与综规处沟通，预计本月内行业意见可完成。3个项目的立项前专项报告（土地预审及规划选址、风险稳定评估、地灾及压矿查询、资金来源审查意见等）正在办理。四是怀化国际陆港东部（溆浦）物流中心建设情况。2022年9月份完成了初步工可报告，正在报县委常委会议和政府常务会议审核通过。其中相关交通配套基础设施，如：溆浦低庄铁路专用线，规划全长8公里，估算投资7亿元，2021年由溆浦县发改局向省发改委申请列入规划，目前正在审核中；低庄货运站场公铁连接线自低庄镇阳兴村接国道G354，连接沪昆铁路低庄货运站（机务段），全长1.4公里，按三级公路建设，路基宽度7.5米，路面宽度6.5米，估算投资1425万元。目前已完成前期相关工作，正在征地拆迁，预计本月开工建设，7月底完成。

2.综合执法。上半年共作出行政处罚决定238件，罚没款金额150万元。一是净化客运市场秩序。重点围绕春运及安全生产开展打非治违行动3次，共检查道路运输车辆797辆次,出动执法人员1000人（次），出动执法车辆241辆（次），打击非法营运54起，罚款31.2万元，打击摩托车非法载客170余台次，罚款14余万元。二是加大治理超限车辆。开展集中统一行动10余次，共出动执法人员1900余人次，查处超限车辆163台次，遮挡号牌、压线35台次，查处超限案件163起，卸载超载部分货物1600余吨，处罚金额60.93万元，向省治超办抄告跨省处罚15份，向区县治超办抄告跨区县处罚12份，办理源头追究案件5件。特别是5月以来，全员出动，严厉执法，迅速将超限率从9.3%控制到1.88%以下，起到了较好的震慑效果。

3.安全监管。一是认真开展安全生产“开工第一课”活动。下发了《溆浦县交通运输局安全生产委员会办公室关于组织生产经营单位开展“开工第一课讲安全”活动的通知》（溆交安办〔2023〕5号），共开展“开工第一课讲安全”9场次，参加人数900余人。二是持继推进“隐患清零”和顽瘴痼疾集中整治。制定了《溆浦县交通运输行业打好安全生产翻身仗实施方案》，累计开展安全督导检查67次，检查生产经营单位108家。三是部门联动群防群治。每月联合市场监管、公安交警、旅游等部门开展联合执法行动，切实加强源头防范。充分发挥智能监管平台作用，全县68台“两客一危”重点车辆全部纳入监管，每月对“两客一危”重点车辆在线率、报警处置率、违法推送率及相关责任主体惩罚率进行了考核通报。四是应急工作落实到位。县公路建设养护中心对易出现极端天气风险的路段落实专人负责，及时组织职工排险，护送过往车辆。特险路段，因极端天气影响严重，车辆无法通行的，必须设置好警示标志及绕行告示，同时立即报告中心和当地政府及有关部门。极端天气影响解除，确认道路可安全通行后，及时拆障，恢复交通，同时及时向中心和当地政府汇报有关工作，累积完成安全隐患整改11处。县水运事务中心在大江口、仲夏率先建立了2处船舶集中锚泊区点，在汛期将所有船舶停靠进集中锚泊区，大大的增强了船舶防洪、抗洪能力，有效防止船舶走锚事件的发生，确保下游桥梁及电站安全，工作经验在全市作汇报推广。常态化深入全县各大码头、有船乡镇、船舶开展隐患排查工作，共出动海巡船36艘次，巡航里程410余公里，检查各类船舶200艘次，排查出各类安全隐患5起，发出书面整改通知书1份，整改合格率100%。

4.公路养护。一是完成2023年农村公路安全生命防护工程清零任务。省计划库村道356.67公里，十三五遗留县乡道97公里，目前正在立项。农村公路危桥改造5座，目前正在财政评审。G354线国道精细化提升项目22.187公里正在财政评审。二日常公路养护。处治路面龟裂、坑槽、路面病害约2000㎡，清挖水沟487km，修整路肩52300㎡，公路震动标线202.5㎡，修复涵洞63m/3道，增设沿线标志标牌44块，修复路肩墙773.11m3，完成九道湾隧道照明系统修复，补栽行道树450棵，完成S322线癞子界公路观景台，G354线小江口示范中心服务站改建施工中，完成养护切块路面调查，维修护栏100m。三是路域环境巡查整治。完成日常公路巡查106余次；下达公路隐患整改通知12起；完成公路建筑控制区排查35余处；制止、拆除非公路标志、标牌17余块；完成公路路产赔偿案件27起；清理涉路堆物放料11余处；纠正、查处涉路违建、搭建构筑物30余起；会同有关部门开展路域环境整治8起；完成查处污染公路事件23起；制止、清除涉路堆物放料11处；纠正、查处违规埋设杆线6起；查处破坏公路行道树案件4起。

5.运输服务。一是客货运管理。全县共有专业客货运输企业27家，其中客运企业4家，货运企业23家；驾培机构5家；专业车辆检测站4家，二类以上维修企业22家，尾气治理M站3家；有证照齐全客货运输车辆647辆，其中客运车辆444台，货运车辆203辆；已开通客运班线136条，其中省际班线1条，市际班线15条，县际班线8条，县内班线112条，农村客运通班车率为100%，辐射全县372个行政村；各种从业人员11242人。今年1-6月许可延续经营56台次，客运车辆年审446台/次，换证268台次,许可新增货运车辆12台；截止目前共办理发放从业资格证件596余本，其中道路旅客运输从业资格证308本。道路货物运输从业资格证287余本，巡游出租车驾驶员证和网约出租车驾驶员证127本。对49家企业进行了质量信誉考核。二是城市公共车辆管理。成立了出租车公司2家，共有出租车270台；网约车公司2家，共有120台网约车；公交车公司3家共有公交车201台、21条线路；我县新能源公交城乡线路12条，共104台车。办理老年卡400余张，其中办理免费卡600余张，便利了群众出行，深受群众好评。组织爱心送考车辆48台，服务参考师生3648人次。三是从业人员管理。累计进入第三方安全教育培训平台培训人员661人，每月安全培训时间不少于2小时。四是维修企业管理。维修企业对接省维修电子档案平台，百分之百完成率，全县维修质量信誉考核完成，处理维修投诉叁起，投诉人百分之百满意。召开了22家二类维修企业推进污染防治工作会议,对22家维修企业相关人员进行了学习和培训，规范了维修企业服务。

二、下半年工作打算

1.加快推进怀化国际陆港东部物流中心建设。为对接怀化国际陆港口，将我县打造成怀化国际陆港口东部集散中心，根据县委、县政府安排，由我局牵头负责大江口、溆浦及低庄3个物流中心建设的相关工作。目前工可编制已完成，用地预审与规划选址等前期工作正在进行。项目估算37404万元。其中：低庄计划投资7029万、溆浦计划投资27979万、大江口计划投资2396万。

2.创建“四好农村路”国家级示范县。为更好地服务乡村振兴大局，巩固脱贫攻坚成果，增加群众幸福感、提高群众满意度，打通乡村物流最后一公里，制定了《溆浦县国家级“四好农村路”示范县创建方案》，拟申报创建“四好农村路”国家级示范县。

3.加快城市公交线路改造升级。城市公交线路特许经营权已在2022年12月31日到期，考虑疫情、春运影响及溆浦大桥的建设，特许经营权顺延10个月。由于城市的规模不断扩容，原来规划的公交线路部分不适合城市发展的需要，部分路段极易造成拥堵，抓住在经营期满后有利时间，需对所有城市公交线路的规划进行重新优化，再通过招标确定城市公共交通运营主体。

4.完成铁路沿线环境综合整治三年行动任务。为深入贯彻落实习近平总书记关于铁路安全工作和湖南工 作重要讲话重要指示批示精神，全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，扎实推进铁路沿线环境综合整治工作，根据《湖南省铁路沿线环境综合整治三年行动方案》（湘铁治理〔2023〕1 号），我县在去年铁路整治的基础上，制定《溆浦县铁路沿线环境综合整治三年行动方案》，并牵头抓好落实。

溆浦县交通运输局 2023-6-27