# 亳州市涡阳县交通运输局2023年上半年工作总结

一是国省干线方面。S245二期工程已开工建设；S238涡阳段施工图已编制完成，预计8月份开展施工招投标工作；义门新建涡河大桥桥梁主体已完工，路基已完成，桥梁北接线正在施工；S250标里至城父段正在办理用地报批手续，桥梁已开工建设；G344城区段前期工作已完成，特许经营权和施工标近期挂网招标，正在开展用地报批；G344城外段正在办理用地预审批复和可研批复。

二是农村公路方面。本年度计划实施农村公路提质改造工程10.8公里，已完成8.4公里，剩余2.4公里正在建设；计划实施养护工程288公里，已完成招标文件编制，预计7月份挂网招标；计划实施危桥改造工程36座，正在办理施工手续；计划实施农村公路安防设施提升工程382公里，已完成施工图设计，预计7月份挂网招标。

三是水运建设方面。涡阳船闸工程施工图已基本编制完成，正在进行施工图第三方审查招标；金沙河码头项目桩基已完工，正在进行底梁浇筑；泰山石膏码头项目桩基已浇筑完成，开始进行底梁框架施工；多式联运物流园已完成施工图评审，计划7月份施工招标。

四是政务服务方面。交通政务服务继续落实“全程网办、一网通办”，上半年共办理各项业务22225件，其中营运证业务7615件、资格证业务14508件、行政许可业务102件。

五是运输市场管理。加大路面执法监管力度，优化客运违法行为治理，开展违法道路运输专项整治，有力整治客运非法经营等问题。上半年，客运市场共查处46起违法经营行为，其中黑车5起、客车18起、网约车4起，出租车9起、其他类10起。

六是法治交通建设方面。开展“屡禁不止、屡罚不改”严重违法失信行为专项治理，检查34家企业发现732条严重违法失信行为，已全部整改。成立突出问题专项整治领导小组，印发《涡阳县深化交通运输执法领域突出问题专项整治实施方案》。

七是应急方面。突出行业监管和执法检查两大职能，围绕道路运输、水上交通等重点领域，深入开展安全生产检查，全面查改安全风险隐患。抓好行业日常安全生产工作基础上，围绕道路运输、工程建设等行业重点领域安全生产突出问题，梳理任务清单，把隐患排查治理作为交通运输安全生产工作主要环节。上半年，共开展督导检查150余次，检查企业300余家次，排查整改一般隐患110余起。

八是党建方面。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，衷心拥护“两个确立”，忠诚践行“两个维护”。严格落实党组理论学习中心组学习制度，全年开展集中学习6次、专题研讨2次。

涡阳县人民政府 2023-7-8