温州市瓯海区交通运输局2023年上半年工作总结及下半年工作思路

一、上半年6项亮点工作

（一）当好“先行官”，全力提速交通项目建设。

一是掌稳路网规划之舵。编制完成《瓯海区县道公路网规划（2021-2035）》，全面启动“十四五”综合交通规划中期调整工作。二是扬高交通投资之帆。紧盯重大项目建设、加快拟开工项目进场，截至6月完成交通投资22亿，完成率47.8%。三是划快项目建设之桨。实现金丽温高速东延线、瓯海大道西延三期等工程通车。104国道西过境瓯海段、330国道仙丽段工程建设加速推进。330国道潘泽段改建工程、S211瓯海段工程用地预审和选址意见书获批，进入工可报批准备阶段，其中330国道瓯海潘泽雅段改建工程成功申报用地指标国家统筹。

（二）练好“基本功”，长效维护公路运行安全有序。

一是实施农村公路提质增效工程。深化四好农村路2.0版建设，筹措路况提升专项资金300余万元，实施200多公里农村公路路面灌缝和板块修复，完成农村公路新改建工程5公里、养护工程25.4公里。二是实施小修保养祛病除害工程。每周投入25名作业人员、5台设备进行国省道日常小修保养，完成坑洞修补300多处，伸缩缝修补100余米，整改标志标牌问题29处。创新采用派单制度管理农村公路小修保养，实现精准化跟踪，有效提高工作效率。三是实施国省道强基保安工程。提前完成东沈街处平交口提升，做实福州路（瓯海大道-连云港路）道路改造提升、2023年普通国道桥隧维修加固等工程前期工作。

（三）打好“主动仗”，用心助推营商环境服务提升。

一是持续简化涉路许可审批。全面优化区级部门涉路许可审批服务，主动对接市级审批部门，协助企业完成10千伏仙岩网格电力涉路许可、瓯江引水工程道路穿越、丽岙街道2号路开口等重点涉路审查许可。二是持续助推物流行业发展。制定《瓯海物流园区改造提升三年行动方案(2023-2025年)》，积极推进物流园区、物流企业的搬迁整合、智慧化改造。1-6月实现公路运输总周转量242000万吨·公里，同比增长30%，排名全市第二。以轨道交通TOD综合开发为切入，积极推进陆港枢纽建设，打造全生态链物流枢纽，争创浙江省交通强国建设“四港”联动区。三是持续引领货运党建工作。开展“最美”系列评选宣传工作，选树“最美货车司机”10人。搭建发展平台、凝聚女性力量，成立温州市瓯海区交通运输行业妇女联合会，助力职业女性风采展示、权益维护和共同发展。党建为轴、政企协同，与温州传化公路港签订“党建联建”结对协议书，构建“资源共享、优势互补、共同提高、共同发展”的工作新格局。

（四）用好“组合拳”，真情打造惠民便民畅通体验。

一是扎实提升公交服务品质。全力打造“交通惠民”体系，优化调整11条公交线路（微公交），新改建候车廊20个。扩展“红领巾专列”开设范围，做好家校点对点的交通服务，截至6月接送学生45471人次，助力儿童友好城区创建。纵深推进“三镇一港一区一园一村”等重点区块的交通保障，完成眼镜小镇、时尚智造小镇、中央商务区等区域的公交线网加密、站点增设、公交双语提升等14项任务，开通眼镜小镇旅游专线，活跃小镇3A级景区的人气。二是扎实深化交通畅通工程。全速推动炬光路桥梁工程（湖滨一号-欣园环路）等3处堵点整治，目前已完成2处，剩余1处施工进度达70%，城市交通有效畅化、序化。三是扎实固化建议提案成效。主动做为、实地调研，实现面商全覆盖，召开集中面商会2次，提前完成区人大建议、政协提案答复18件，配合完成市级人大建议1件。

（五）守好“防护线”，审慎筑造交通行业质安堡垒。

一是把严工程质量关。备案6个交通工程质量监督项目，常态化开展工程监督、质量评定，坚持每周一巡查，开具整改通知书17份。二是落实隐患治理关。高效开展2处省级挂牌隐患点治理，完成雄中路道路整治工程，大力推进温州市通联运输有限公司有关问题整改。全面开展交通运输系统安全隐患排查治理，聚焦道路交通、涉水涉渔、在建工地等重点领域开展排查80余次，检查点位200余个，限时整改问题180余处。三是强化应急能力关。开展各类应急模拟演练、训练3次，组织安全生产宣传咨询活动2次。开工建设投资额达2300万元的瓯海首个公路应急保障基地，完成投资450万元，预计年底完成主体工程建设。

（六）下好“关键棋”，竭诚护航亚运赛事交通服务。

一是着力健全组织体系。牵头成立亚运会瓯海龙舟赛事交通保障工作组，制定工作方案，选派业务骨干人员5人，驻守现场开展亚运交通保障工作。二是着力增强交通保障。便捷公共出行，增设10条公共交通亚运专线，投放足量共享单车，完成160条公交线路、1387座公交站台的双语/三语（普通话+英文,温州话）更新完善工作。强化用车保障，储备30辆专用车辆，划定赛馆周围“五区多位”，增设P1至P9停车场。三是着力美化路域环境。改造入温门户，融入亚运元素和地方特色，完成三溪高速口提升，有序推进温州南、娄桥高速口改造提升项目，完成三溪高速口连接线工程设计初稿。综合发力“‘两路两侧’三化一平”整治，排查整治公路、铁路等沿线问题300余处(总面积达2000余平方米)，清理桥下空间450平米，流转土地94.2535亩，绿化补植8480平米，建成投用金丽温高速娄桥上汇段桥下体育公园，有效改善路域环境。

二、下半年6项重点工作

(一)全力以赴，抓交通投资增量。加强综合协调，有效发挥“交通强区”专班工作机制优势，持续加强与镇街、部门、施工单位的协调合作，破解政策处理、要素制约、项目审批等难点。争取纳入高铁新城PPP项目、政府专项债等保障项目资金，通过抢抓拟开工项目进场速度，加速推进瓯越大道二期、市域铁路S3线等在建工程，深挖潜力、稳存量、扩增量等措施，继续保持交通投资高位运行。

（二）全速冲刺，抓重点项目进度。实现104国道温州西过境（瓯海段）工程贯通，完成330国道仙丽段工程年度产值8000万元，攻克拆迁等政策处理难题。推进政府专项债项目进度，10月底实现债券资金投入使用完毕。挂图作战，攻坚克难，年底建成瓯海区公路应急保障基地主体工程。

（三）全面施策，抓农村公路建设。紧盯项目进度和质量管理，持续抓好“四好农村路”建设，完成2023年农村公路大中修38.2公里、新建5公里，稳步推进小修保养派单制。多渠道解决农村公路的养护资金，争取更多的上级补助资金，进一步推进道路养护专业化市场化，完善养护管理机制，全面提升我区农村公路道路路况。

（四）全情投入，抓民生服务保障。继续抓好“三镇一区”的公交线网优化、公交场站建设，抓住契机，争取将更多公交线网项目列入《市区公交线网优化研究及三年行动规划》。结合需要增加停车场地、新能源充电设施、监控调度系统等，全力提升交通服务水平。加速堵点治理，确保剩余1个堵点提前完成整治，打造畅行城市交通。

（五）全心守护，抓平安交通提质。统筹推进国省道管养，积极推进2023年普通国道桥隧维修加固工程以及交通安全设施工程。高效消除隐患风险，加速2023年省级挂牌隐患点治理验收，推进福州路、温瞿公路等高风险路段安全隐患整治。强化工程现场管理，定期进行确工程质量安全检查，对施工单位、监理单位进行安全技术宣贯，确保安全生产态势长治久安。

瓯海区人民政府 2023-7-8