西固区全力推动重点项目建设“加速跑”

重点项目建设巡礼｜西固区全力推动重点项目建设“加速跑”

抓项目 扩投资 强产业 惠民生

西固区全力推动重点项目建设“加速跑”

7月14日，记者走访西固区项目建设时看到，施工现场机械轰鸣，塔吊矗立，工人们配合默契，繁忙作业，呈现一派热火朝天的大干快上景象。

今年，西固区开展“项目建设攻坚年”行动，9个项目被纳入省市列重大项目清单，总投资378.34亿元，年度计划投资24.05亿元。1至6月累计完成投资13.8亿元，完成年度计划投资的57.4%，完成上半年“双过半”目标任务，有效增强全区经济发展后劲。

大万山80兆瓦光伏项目9月底投产

步入位于西固区河口镇石圈村和红古区平安镇河湾村的大万山区域，栉次鳞比的光伏板架设在山坡上，工人们正在忙碌着建设配套设施。“华能西固区河口镇大万山80兆瓦光伏项目为第二十七届兰洽会签约项目，是兰州市和西固区‘十四五’重点新能源建设项目。”项目经理成红兵说。

成红兵告诉记者，本项目实际安装容量为81.5兆瓦（直流侧），拟采用545瓦/550瓦（9∶1）单晶双面双玻太阳能电池组件，组件效率21.3%，光伏场区容配比按1∶1考虑，组件数量134472块545瓦和14950块550瓦，固定支架安装，安装倾角34度。配置408台196千瓦的组串式逆变器，共设25个额定容量为3150千瓦和1个额定容量为1600千瓦子方阵，以4回35千伏集电线路接入本期新建110千伏升压站；110千伏光伏升压站以1回110千伏线路接入330千伏新庄变110千伏侧，送出新建线路长度8公里；项目配置15%储能系统，采用共建模式，纳入到山丹东乐北滩集中储能电站中异地建设，储能系统配置容量12兆瓦/24兆瓦时。

“计划总投资3.62亿元，项目计划于2023年9月底投产发电。项目建成投产后，年均上网电量1.19亿千万时，按一度电平均消耗304.9克标煤计算，本项目建成后相当于年均节省标煤36270吨，减少二氧化碳排放约97929吨，本项目建设是促进当地经济发展、助力乡村振兴、增加居民就业和打赢蓝天保卫战重要举措，具有很好的社会效益和环境效益。”成红兵表示。

兰州石化转型升级乙烯改造项目顺利推进

“兰州石化转型升级乙烯改造项目于2022年6月启动预可研报告编制以来，目前正在顺利推进。”西固区重大项目办主任张国卿说。

张国卿表示，兰州石化公司120万吨/年乙烯转型升级改造项目作为省列重大项目加快推进，主要从四个方面来考虑它的重要性，一是炼油产能过剩加剧。预计到2025年，全国炼油产能过剩2.3亿吨/年左右，成品油消费将会迅速达峰，兰州石化成品油产率70%左右，“减油增化”势在必行。二是24万吨/年乙烯装置关停对效益和税收影响巨大。按照国家发布的《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南》的要求，24万吨/年乙烯装置面临关停，兰州石化原油加工量将减少230万吨/年。三是兰州石化被誉为“共和国长子”，中国石油化学工业的“摇篮”，具有“出产品、出技术、出人才、出经验”的光荣传统，在开发、生产高端化、差异化、品牌化产品方面具有明显优势，具备进一步发展石化新材料产业的条件。四是在“减油增化”的行业背景下，中国石油启动了陕甘宁蒙青地区整体规划，以兰州石化为中心，集中五省乙烯原料资源，通过兰州石化“油转化”，为域内企业腾挪成品油市场空间，实现区域整体的高质量协同发展。

据了解，120万吨/年乙烯项目改造或新建300万吨/年柴油加氢装置、120万吨/年柴油加氢装置、120万吨/年重油催化装置、2万吨/年辛烯-1装置、10万吨/年POE装置等多个炼油和化工装置。

全域棚改项目部分楼栋7月底封顶

“现在大家看见的是西固区福源小镇安置房二期项目，15栋楼全部开建，其中E地块建设速度最快，部分楼栋7月底封顶。” 甘肃易城福源项目管理咨询有限公司工程部部长张小龙说。

张小龙表示，西固区福源小镇安置房二期项目作为省列重点项目，承担省、市重大市政拆迁任务的安置房储备及全域棚改建设项目，是西固区委、区政府为解决城市低收入家庭住房、改善人居环境问题的民生工程。项目共划分为C、D、E、F、G五个地块，建设用地面积214502.43平方米，总建筑面积411421.55平方米，其中：地上总建筑面积295067.19平方米，地下总建筑面积116354.36平方米。项目于2022年6月29日开工，整体计划于2025年12月31日竣工。

据悉，2023年，西固区谋划储备固定资产投资项目133个，总投资1124.79亿元，2023年计划完成投资78.74亿元。截至目前，71个续建项目已全部复工，62个新建项目中41个项目手续办结并开工建设，手续办结率66.12%。（兰州日报社全媒体记者 董永前）

兰州日报2023-07-16