建设人民满意的幸福西安！这些重点项目建设情况如何？

城市规划建设关乎城市发展，与人民群众美好生活息息相关。今年以来，我市着力提升城市规划建设管理水平，紧扣提升国家中心城市能级、推动空间发展战略落地和提升城市基层社会治理水平三大任务，不断为全面推进中国式现代化西安实践、奋力谱写西安高质量发展新篇章贡献力量。

以高起点规划拓展城市空间

记者了解到，上半年，我市统筹城市各系统的协调、各要素的匹配、各板块的衔接、各功能的发挥，加快多规合一、促进产城一体、实现“三生”融合，为城市可持续发展奠定坚实基础。

目前，市级国土空间总体规划成果已上报省政府；各区县、西咸新区分区规划全部上报市政府审查；28个专项规划形成初步成果，完成秦岭生态环境保护和历史文化名城保护规划编制；组建7大功能区和21个板块伴随式规划团队，同步开展“功能区—功能单元—功能组团”三个层次规划布局编制；高铁东城控制性详细规划加快编制，完成城市轨道交通四期建设规划中期成果。

以高质量建设提升城市能级

围绕城市空间发展战略，加快转变特大城市发展方式，以城市发展和群众需求为导向，持续补短板、强弱项、固底板、扬优势，全面增强西安国家中心城市的竞争力和辐射力。

发挥辐射带动作用方面，印发《西渭融合发展2023年工作要点》《推进西安—咸阳一体化发展2023年工作要点》，促进建设联动、发展融合。

综合交通枢纽建设方面，机场三期飞行区围界工程完成工程总量的85%，西十、西延、西康高铁建设有序推进，京昆高速改扩建工程完成全线用地交付。

市政基础设施建设方面，2023年全市计划安排城建投资1250亿元，截至6月底完成投资666.94亿元，占年度目标的53.36%。地铁2号线二期、16号线一期开通初期运营，运营线路达到9条301公里，地铁10号线一期渭河公轨合建桥上部结构完成86%，泾河公轨合建桥合龙；水流路跨灞河大桥完成首联现浇梁浇筑，尚稷路立交完成工程总量88.7%，昆明路—连霍高速辅道改造完成工程总量43%。

公共服务设施建设方面，西南郊水厂二期一阶段、东北郊应急备用水源地、长安子午水厂正式通水运行，日新增供水产能33万吨；累计建成变电站5座，建设电力管沟174.05公里、燃气管道28.23公里；保障和改善民生方面，建成次支路54条40公里，累计开工公共停车位12165个、老旧小区改造73个、综合管廊9.5公里。

以高水平管理赋能基层治理

今年以来，我市坚持从市民群众身边小事、房前屋后实事做起，用“绣花功夫”不断提高城市管理精细化水平，增强市民生活的舒适度和幸福感。

持续深入开展城市清洁行动，累计新增城市绿地339万平方米、建成口袋公园59个。扎实开展自建房安全“回头看”、燃气隐患整治、建筑安全排查等工作，守牢安全生产底线。

持续提升基层社会治理水平，累计成立业委会（物管会）4561个，占全市住宅小区59.4%，创建“红色物业”企业38个、小区174个，完成418个“三无小区”物业服务全覆盖。

为城市长远发展强基础固根本

下半年，西安将进一步细化举措、担当作为、迎难而上，全力推动城市规划建设管理各项工作再上新台阶。

聚焦西安发展定位，扎实推动高质量发展。积极构建适应城市发展的规划体系，加快西安东站、机场三期等综合交通枢纽建设，推动“北跨”市政道路、轨道交通工程建设，为城市高速发展增动能、添后劲；统筹推进供电、供热、供水等公共服务建设，加快补齐地下基础设施短板，有序实施城市更新项目，强力攻克“保交楼、保回迁”，为城市长远发展强基础、固根本。

优化城市治理方式，促进管理服务再提效。加快“红色物业”创建和基层治理“多网合一”，推动完善城市精细化治理体系；建好资源规划“一张图”平台2.0版、城市运行管理服务平台、社会治理综合指挥平台，让城市管理更加智慧高效；围绕城市防汛、建筑施工、燃气隐患等方面持续发力，为高质量发展筑牢坚实的安全保障。首席记者 梁璠采写

亮点数据

机场三期飞行区围界工程完成工程总量的85%

西十、西延、西康高铁建设有序推进

京昆高速改扩建工程完成全线用地交付

地铁2号线二期、16号线一期开通初期运营

累计新增城市绿地339万平方米、建成口袋公园59个

累计开工公共停车位12165个、老旧小区改造73个

完成418个“三无小区”物业服务全覆盖

西安市引蓝济李引水工程

西安市辋川河引水李家河水库工程是一项重要民生工程，主要向西安市城东高区供水，自2015年建成向西安白鹿原水厂供水以来，因水库上游来水量偏少，远低于设计年径流量，供水受到较大影响，增加李家河调水量十分必要。西安市引蓝济李引水工程位于蓝田县蓝桥镇，由引水渠首和引水隧洞组成，引水渠首位于灞河支流蓝桥河蓝桥镇桃花碥处，引水隧洞出口位于葛牌镇黄沙沟中游，经黄沙沟流入李家河水库内，工程总投资3.34亿元。该工程于2021年7月10日开工，目前累计完成投资1.85亿元。施工支洞开挖支护1800米，已于2022年12月16日顺利贯通；隧洞工程累计开挖支护6700米，占隧洞开挖和支护任务的93%；引水渠首工程已完成上、下游挡墙、闸墩和溢流堰的混凝土浇筑以及引水箱涵的顶进施工，正在进行闸室上部金属结构的安装施工，累计完成引水渠首工程量的90%。

昆明路—连霍高速辅道快速化改造项目

该道路为快速路，东起西三环，西至沣河东路，分为昆明路快速化改造和连霍高速辅道两段，总投资28.04亿元，长度8.7公里，红线宽度40~70米，计划2023年12月底建成通车。其中，昆明路快速化改造（阿房宫收费站至西三环），长度2.8公里，红线宽度70米，投资为9.6亿元；连霍高速辅道（西周大道至阿房宫收费站），长度5.9公里，红线宽度40米，投资为18.44亿元。项目建成后将加强西咸新区与中心城区的联系，实现沣河区域至西二环15分钟快速通行，形成西二环至西咸新区南部的快速通道，全段累计完成总工程量的52%。

尚稷路立交工程（二期）项目

尚稷路立交工程为三层全苜蓿叶互通立交，立交东西长1574米，南北长720米，二期实施内容为第三层尚稷路主线、四条左转苜蓿叶匝道及西铜路主线桥拼宽段建设。项目位于渭河南岸，是西安快速路路网体系“八横十二纵”棋盘式路网格局的重要节点，承载着完善区域道路系统结构、提升道路节点水平、实现快速路交通转换的重要功能；同时将渭北、西安北站、浐灞生态区及国际港务区等重要节点进行有机联系，以形成快速通达。对推动渭河两岸融合及交通出行，拉大城市骨架、畅通城市路网，助力西安“北跨”发展具有重要意义。

西安日报2023-08-08